Аудитором Чимитдоржиевой О.Ю. по контрольному мероприятию «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году» снято Представление № 38 от 03.08.2016 АМО«Закаменский район»(протокол заседания Коллегии Счетной палаты РБ №37 от 26.12.2016). Основными результатами исполнения Представления стали следующие меры:

1) Администрацией муниципального образования «Закаменский район» произведен возврат денежных средств 20.12.2016, 22.12.2016 в размере 309,49672 тыс. рублей (из них в Фонд содействия реформированию ЖКХ - 268,11389 тыс. руб. и в республиканский бюджет - 41,38283 тыс. руб.).

Средства, использованные по нецелевому назначению, взысканы с МО «Закаменский район» в бесспорном порядке;

2) нарушения и недостатки ведения бухгалтерского учета, выявленные в ходе проверки учтены и приняты к сведению. Главный бухгалтер администрации привлечена к административной ответственности;

3) нарушения и недочеты, допущенные при реализации РАП «Переселение граждан из аварийного жилфонда в 2013-2017 годах» в части ведения учетных дел, оформления соответствующих документов, правомерности осуществления полномочий устранены. Также внесены изменения в РАП. Данные на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ приведены в соответствие. Данные замечания приняты к сведению;

4) после внесения изменений в РАП в части способа переселения Администрацией МО «Закаменский район» были заключены дополнительные соглашения с поселениями (копии дополнительных соглашений прилагаются);

5) осуществлено расселение жилого помещения по адресу: г. Закаменск, ул. Титова, 20 кв. 8;

6) всего по Закаменскому району необходимо снести 53 аварийных дома, снесено 28 домов. До конца 2016 года аварийные дома снесены в полном объеме;

7) по строительству домов по ул. Комсомольская, 9, 11 подрядчик ООО «Домостроитель» устранил выявленные замечания, по строительству домов по ул. Заречная подрядчик ООО «Строитель» также устранил выявленные замечания.

По результатам проверки Счетной палатой составлено 2 протокола об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 2 должностных лица Администрации муниципального образования «Закаменский район». Кроме того, по результатам проверки направлена информация в Прокуратуру РБ. Согласно полученному ответу (исх. № 7/2-06-2016/Нд27558-16 от 07.09.2016) в целях дачи уголовно-правовой оценки действий должностных лиц Администрации МО «Закаменский район» на предмет наличия признаков преступления прокуратурой Закаменского района материалы проверки направлены в ОМВД России по Закаменскому району для проведения проверки.