Аудитором Чимитдоржиевой О.Ю. по контрольному мероприятию «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях реализации ФЗ от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году» снято Представление № 37 от 03.08.2016 Минстрою РБ (протокол заседания Коллегии Счетной палаты РБ №8 от 30.03.2017). Основными результатами исполнения Представления стали следующие меры:

1) внесены изменения в РАП «Переселение из аварийного жилфонда в 2013- 201*7* годах» по отклонениям, выявленным контрольным мероприятием.

Предусмотрено внесение изменений, предусматривающих уменьшение объема расселяемой площади, количества людей, подлежащих расселению, объема финансирования. Изменения произошли в связи с признанием заключений межведомственных комиссий о признании МКД аварийными, в судебном порядке не законными, и исключением домов из реестра аварийных домов; в связи с произведенной ОМСУ инвентаризацией и уточнением площадей расселяемых домов; в связи с отсутствием (смертью) граждан, подлежащих расселению (выморочное имущество);

2) Минстроем РБ заключено соглашение с МО «Закаменский район» от 03.06.2016 г. № 053-04 С-2016/М о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на снос аварийного жилищного фонда.

Соглашением предусмотрена обязанность МО «Закаменский район» по выполнению мероприятий по сносу всех аварийных многоквартирных домов, из которых осуществлено переселение граждан в рамках реализации Программы в срок - до 01.10.2016 года;

3) Осуществляются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 2,3,4 этапов Программы в г. Северобайкальск и Северо-Байкальском районе.

Завершение Программы (переселение, снос) предусмотрено до 01.09.2017 года. Таким образом, завершение мероприятий по сносу аварийных домов предусмотрено до 01.09.201 7 года.

4) утвержден порядок осуществления контроля за целевым, эффективным, своевременным использованием субсидий, предоставляемых местным бюджетам на исполнение РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в т.ч. с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Бурятия, в 2013-2017 годах», утвержденной постановлением Правительства РБ от 27.06.2013 №332 (приказ Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ от 27.01.2017 №037-018)

5) внесены изменения по исключению определения доли софинансирования в постановлении Правительства Республики Бурятия от 27.06.2013 №332;

6) в настоящее время в соглашениях с муниципальными образованиями - участниками Программы, на территории которых в настоящее время реализуется Программа, предусмотрены штрафные санкции к муниципальным образованиям за не исполнение либо ненадлежащее исполнение условий Программы;

7) в рамках рассмотрения представления Счетной палаты Республики Бурятия Минстроем РБ проведена служебная проверка по выявленным фактам;

8) дополнительно в соглашениях, заключаемых между Минстроем РБ и Муниципальными образованиями - участниками Программы, предусмотрена обязанность муниципальных образовании по обеспечению приёмки законченных строительством домов, построенных в целях реализации Программы, а также приемки приобретаемых в целях реализации Программы жилых помещений во вновь построенных домах, с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного, санитарного, пожарного, строительного надзоров, органов архитектуры, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности.